Table of Contents

# Отчёт по решению. Задача 1: имитационное моделирование потоков в сортировочном центре

Команда: Ящик Шрёдингера (yashchik_shryodingera_517) Хакатон: Ozon Tech · Робозон · Трек 1 Версия отчёта: 0.9 (черновик, обновляется до конца этапа)

## 1. Постановка задачи и исходные данные

Требуется концепция сортировочного центра (СЦ) с максимально возможным уровнем автоматизации и его имитационная модель — цифровое представление процессов, позволяющее проверить работоспособность схемы, найти узкие места и обосновать потребность в площади, людях и оборудовании.

Исходные данные (все — из официальной постановки):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Входящий поток | 100 000 товаров/час |
| Тара | КТЯ (картонный тарный ящик) 600×400×400 мм, в среднем 27 товаров |
| Поток КТЯ / палет | ≈3 700 КТЯ/час; палета 800×1200 по 20 КТЯ → 185 палет/час |
| Направления сортировки | 400; на 20 % направлений — до 80 % объёма |
| Ограничение товара | сторона упаковки ≤ 320 мм, иначе nonsort |
| Автосортировщик | 10 000 товаров/час; при ручной загрузке ≥ 1 000 тов/ч на оператора |
| Ручная сортировка | 250 товаров/час/чел по 20 направлениям (800 чел на 400 направлений) |
| Контур тары | 80 % КТЯ — повторное использование, 20 % — брак, возмещается новыми |
| Отгрузка | 24 ворот; машина = 16 палет КТЯ + 16 роллкейджей nonsort; погрузка 2 ч |
| Исходящий поток | = входящему: 100 000 тов/час в КТЯ, одна коробка — одно направление |

Доля nonsort-потока в постановке не задана — принята параметром модели (базовое значение 5 %, изменяется без правки кода).

## 2. Выбранный подход

Работа построена в два слоя, как того требует постановка:

- Аналитическая модель (раздел 3) — балансовые расчёты потоков и мощностей на средних значениях. Она определила состав оборудования и предсказала узкие места.

- Имитационная модель (разделы 5–6) — полноценная дискретно-событийная симуляция (события — прибытия, обработки, освобождения ресурсов — разыгрываются во времени) на SimPy. Она проверила предсказания аналитики в динамике: очереди, переходные процессы, каскадные эффекты, сценарии.

Такой порядок делает каждую цифру проверяемой: сначала формула, потом подтверждение симуляцией.

## 3. Аналитическая модель (ключевые результаты)

Полный текст — docs/analytical_model.md. Главное:

3.1. Сквозные потоки согласованы. 100 000 ÷ 27 = 3 703,7 КТЯ/ч; ÷ 20 = 185,2 палет/ч — сходится с 185 палет/ч из постановки.

3.2. Ворота отгрузки — узкое место «по построению». Потребность 185 ÷ 16 = 11,57 машин/ч при мощности 24 ÷ 2 ч = 12,00 машин/ч. Утилизация 96,4 % — резерва почти нет; буфер отгрузки обязателен, сбой на воротах каскадно останавливает потоки выше.

3.3. Сортеров нужно 11, а не 10. 100 000 ÷ 10 000 = 10 единиц — это загрузка ровно 100 % без права на пики и ретраи. Базовая схема: 11 единиц, расчётная загрузка ~91 %.

3.4. Тяжёлые направления требуют дробления (мульти-скат). При весах Ципфа (степенное распределение: вес направления убывает по закону 1/номер^s; показатель s подобран численно под правило «20 % направлений = 80 % объёма») топ-направление несёт ≈18 575 тов/ч — больше мощности целого сортера. Жёсткая привязка «направление → один сортер» физически нереализуема. Решение: выходные скаты тяжёлого направления размещаются на нескольких сортерах; балансировка кусками ≤ 1/N потока (эвристика LPT — «самый тяжёлый кусок в наименее загруженный сортер») даёт разброс загрузки сортеров 0,09 %.

3.5. Мощности участков (расчёт → принято → загрузка): депаллетизация 7 роботов (88 %), вскрытие КТЯ 16 станций (96 %), инфид 14 автостанций (89 %), сортеры 11 (91 %), заклейка 12 (86 %), палетизация 9 роботов (91 %), ворота 24 (96 %), ручной разбор nonsort 22 места (91 % при доле 5 %).

3.6. Люди. Ручная схема из постановки — 800 чел/смена. Автоматическая загрузка сортеров снимает ограничение 1 000 тов/ч на оператора; людей на основных операциях не остаётся. Штат смены — порядка 30–35 человек (разбор nonsort, контроль исключений, наладка, диспетчер): сокращение ≈96 %.

## 4. Концепция центра

### 4.1. Схема потока

Сквозной поток без встречных перемещений (см. docs/layout_scheme.svg): приёмка (8 доков) → буфер 80 палет → депаллетизация (7 роботов, снятие стрейча и ленты) → конвейер → вскрытие КТЯ (16) → инфид (14 автостанций, сканирование, отделение nonsort) → 11 сортеров → 400 скатов-направлений (закрытие КТЯ по наполнению 27 шт или таймауту 45 мин) → заклейка (12) → сортировка КТЯ по воротам → палетизация (9 роботов) → гравитационный буфер отгрузки → 24 ворот. Параллельно: контур тары (80 % реюз с подачей пустых КТЯ с мезонина самотёком, 20 % брак → пресс, машина новых коробов) и nonsort-контур (ручной разбор 22 места → роллкейджи → те же машины).

### 4.2. Уровень автоматизации по операциям

| Операция | Как выполняется | Роль человека |
| --- | --- | --- |
| Разгрузка машин | погрузчики/AGV (автоматические тележки) | операторы техники |
| Депаллетизация | роботы-депаллетизаторы | 0 (контроль удалённо) |
| Транспортировка КТЯ | конвейерный контур | 0 |
| Вскрытие КТЯ | автоматические станции | точечный контроль |
| Загрузка сортеров (инфид) | автоматическая — снимает лимит 1 000 тов/ч/чел | 0 |
| Сортировка на 400 направлений | 11 автосортеров, мульти-скат | 2–3 оператора контроля |
| Контроль заполнения, съём | автоматика скатов + таймаут | точечный контроль |
| Заклейка | автоматические заклейщики | 0 |
| Палетизация | роботы + обмотчики | 0 |
| Погрузка машин | телескопические конвейеры/погрузчики | операторы техники |
| Nonsort-поток | ручной разбор по адресным ячейкам | 22 человека — главный ручной участок |

Итог: человек остаётся там, где автоматизация пока нерентабельна (nonsort, стыки с транспортом, контроль исключений).

### 4.3. Площадь и компоновка

Полный расчёт — docs/layout.md. Полезные площади посчитаны снизу вверх от числа оборудования: ≈9 500 м²; коэффициент компоновки 2,0 (проезды, противопожарные разрывы, нестыковки сетки). Ширину здания диктует ряд сортеров (11 × 12 м = 132 м → 140 м), глубину — сумма технологических полос (135 м). Итог: здание 140 × 135 м ≈ 18 900 м² с мезонином (тара, АБК, техпомещения на отметке +6 м) — ниже нижней границы ориентира 20 000–24 000 м² без ужимания проездов. Консервативный одноуровневый вариант — 20 600 м².

[РИС. 1: схема компоновки — вставить docs/layout_scheme.svg]

## 5. Имитационная модель

### 5.1. Инструменты

| Слой | Инструмент | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Ядро симуляции | SimPy (Python 3.12) | из перечня рекомендованного open-source ПО; прозрачная логика |
| Расчёты | NumPy | веса Ципфа, розыгрыш направлений, биномиальный nonsort |
| Метрики | CSV/JSON, стандартная библиотека | нейтральные форматы из требований |
| Дашборд | Streamlit + Plotly | графики + смена параметров без правки кода |
| Воспроизводимость | Docker, Makefile, фиксированный seed | идентичный запуск в среде проверки |

### 5.2. Устройство модели

Единица потока — КТЯ; товары учитываются счётчиками внутри КТЯ (допущение A-01: поштучные события не меняют системные метрики, но замедляют прогон в ~30 раз). Сутки модельного времени считаются за ~30 секунд.

Каждая операция пишет счётчики в минутные бакеты; агрегаты строятся окнами 1 мин / 1 ч / 12 ч / 24 ч (требование к метрикам). Очереди замеряются каждые 30 с; загрузка ресурсов — по занятому времени. В конце прогона выполняется балансовая сверка: вход = сортировка + nonsort + очереди.

Все 16+ операций постановки отражены: приёмка палет, депаллетизация, транспортировка, вскрытие КТЯ, инфид, отделение nonsort, автосортировка, наполнение и закрытие выходных КТЯ (по 27 шт или таймауту), контур тары (реюз/брак/новые), заклейка, транспортировка к отгрузке, сортировка КТЯ по направлениям, палетизация, ворота (машина = 16 палет + 16 роллкейджей, погрузка 2 ч), ручной разбор nonsort, формирование роллкейджей.

Реестр допущений с обоснованиями и путями снятия — docs/assumptions.md.

### 5.3. Изменяемые параметры

Любой параметр меняется из командной строки или дашборда без правки кода: интенсивность потока, число сортеров, режим назначения направлений (split/strict), режим инфида (auto/manual), доля nonsort, число станций каждого участка, таймаут скатов, горизонт, зерно случайности.

Пример: python -m src.run --set sorters.count=10 --set flow.p_nonsort=0.08

## 6. Результаты моделирования

### 6.1. Базовый суточный прогон (11 сортеров, split, авто-инфид, nonsort 5 %)

| Показатель | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Товаров вошло | 2 390 580 | 99,7 % номинала (минуты пустого конвейера на старте) |
| Отсортировано | 2 270 963 |  |
| Nonsort | 119 500 | ровно 5,0 % — соответствует параметру |
| Отгружено | 2 064 038 | 86,3 % входа за первые сутки |
| Незавершёнка (WIP) | 206 925 | ≈23 машины в процессе 2-часовой погрузки (16 палет × 20 КТЯ × ~27 тов ≈ 198 тыс.) + очереди |
| Застряло в очередях | 117 | балансовая сверка сходится |
| Средняя заполненность выходного КТЯ | 26,875 из 27 | 99,5 % плотности: таймаут хвостовых направлений почти не режет плотность |

Загрузка ресурсов за сутки: вскрытие КТЯ 96 %, ручной разбор 90 %, инфид 89 %, депаллетизация 88 %, палетизация 86 % — совпадает с предсказаниями аналитической модели (§3.5).

[РИС. 2: скриншот дашборда — карточки балансов и темп операций, окно 1 ч] [РИС. 3: скриншот дашборда — загрузка ресурсов с подсветкой узких мест]

### 6.2. Переходный процесс и волновая отгрузка

На окне 1 час виден переходный период (~2,5 ч): конвейер наполняется, первые машины уезжают только после первой 2-часовой погрузки. Далее график отгрузки — затухающая «пила»: партии машин уходят волнами, очередь палет у ворот колеблется с убывающими пиками (330 → 300 → 270 → …) и к концу суток входит в устойчивый ритм. Система самостабилизируется — признак корректно сбалансированной схемы.

[РИС. 4: скриншот — очередь pallets_awaiting_gates, затухающая пила]

### 6.3. Сценарное сравнение: цена архитектурных решений

| Показатель | База: 11 сортеров, split | 10 сортеров, split | 11 сортеров, strict |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсортировано | 2 270 963 | 2 271 249 | 2 088 988 |
| Отгружено | 2 064 038 | 2 064 443 | 1 891 428 |
| Застряло в очередях | 117 | 148 | 182 017 |
| Загрузка сортеров | 83 % | 95 % | средняя низкая, локальный перекос |

Выводы:

- strict (без дробления направлений) теряет 7,6 % потока за сутки — 182 тыс. товаров копятся в очереди сортера, обслуживающего топ-направление (18,6 тыс. тов/ч на входе против 10 тыс. мощности). Симуляция численно подтвердила аналитический вывод §3.4 о необходимости мульти-ската.

- Важная методическая деталь: средняя загрузка сортеров в strict выглядит безобидно, потому что перегружены 1–2 машины из 11 — среднее маскирует локальный перекос, правду показывает динамика очереди. Поэтому модель отслеживает и утилизацию, и очереди.

- 10 сортеров работают на пределе (95 %) без запаса на пики и отказы; 11-й сортер — страховой резерв за счёт ~9 % запаса мощности.

[РИС. 5: скриншот — рост очереди сортеров в data/out_strict против ровной в базе]

### 6.4. Чувствительность к доле nonsort

При базовых 5 % ручной разбор загружен на 90 % — участок на границе. Рост доли крупногабарита/нечитаемых кодов выше ~5,5 % делает ручной разбор новым узким местом: требуется +2 места на каждый дополнительный процент (250 тов/ч на человека). Доля nonsort — самый дешёвый рычаг разгрузки центра на стороне поставщиков (качество упаковки и штрихкодов).

### 6.5. Сводка проблемных зон

| Зона | Загрузка | Риск | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| Ворота отгрузки | 96 % расчётно | каскадная остановка вверх по потоку | гравитационный буфер; сокращение времени погрузки |
| Вскрытие КТЯ | 96 % | первая очередь при пиках | +1–2 станции либо ускорение цикла до 13 с |
| Ручной разбор nonsort | 90 % | чувствителен к доле nonsort | резервные места; работа с качеством упаковки |
| Сортер топ-направления | перегрузка в strict | потеря 7,6 % потока | мульти-скат (реализован в базовой схеме) |

## 7. Порядок проверки (воспроизводимость)

git clone <репозиторий> && cd <репозиторий>
pip install -r requirements.txt   # Python 3.11+
make smoke                        # быстрая проверка, 2 ч модельного времени
make run                          # суточный прогон → data/out/
make scenario-tight               # сценарий 10 сортеров
python -m src.run --set sorters.assignment_mode=strict --out data/out_strict
make dashboard                    # графики: streamlit run dashboard/app.py

Либо в Docker без установки зависимостей: make docker. Зерно случайности зафиксировано (seed 42) — результаты воспроизводятся бит-в-бит; параметры сценариев перечислены в Makefile. Все цифры раздела 6 получены этими командами.

## 8. Ограничения и направления развития

Ключевые допущения (полный реестр — docs/assumptions.md): моделирование на уровне КТЯ (A-01); ровно 27 товаров в КТЯ (A-02); доля nonsort — параметр (A-03); времена операций — инженерные оценки, вынесены в конфиг для калибровки (A-08); роллкейджи не задерживают отправку машины (A-06); отказы оборудования — отдельный сценарий (A-10).

Развитие: калибровка времён операций по данным реальных объектов; совместное ожидание палет и роллкейджей на воротах; сценарии отказов (MTBF/MTTR — среднее время между поломками и время ремонта); оптимизация балансировки через Google OR-Tools; 3D-визуализация потока; волновое расписание отгрузки, синхронизированное с магистральным транспортом.

## 9. Выводы

- Построена связная пара «аналитическая модель + имитационная модель»: каждая мощность выведена формулой и подтверждена динамикой симуляции.

- Схема с 11 сортерами, автозагрузкой и мульти-скатом пропускает заявленные 100 000 тов/час: за сутки застревает 117 товаров из 2,39 млн.

- Автоматизация сокращает персонал смены с 800 до ~30–35 человек (−96 %), сохраняя людей только на nonsort и контроле исключений.

- Площадь 18 900 м² — ниже ориентира постановки, каждая цифра выводится из производительности участков; времена транспортировки в модели сверены с геометрией плана.

- Модель выявляет проблемные зоны количественно: ворота (96 %), вскрытие (96 %), ручной разбор (90 %), и показывает цену отказа от дробления направлений — 7,6 % потока в сутки.

## Приложение А. Комплект материалов

| Материал | Расположение |
| --- | --- |
| Аналитическая модель | docs/analytical_model.md |
| Реестр допущений | docs/assumptions.md |
| Компоновка и площадь | docs/layout.md, docs/layout_scheme.svg |
| Исходный код модели | src/sim/ (model.py, distributions.py, metrics.py) |
| Конфигурация параметров | config.yaml |
| Дашборд | dashboard/app.py |
| Инструкция запуска | README.md, Makefile, Dockerfile |
| Видеодемонстрация | [ссылка — добавить] |
| Презентация | [ссылка — добавить] |